SİVAS İL GENEL MECLİSİ

2024 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

| Sıra No | Kararın Tarih Ve Sayısı | Karar Özeti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15.08.2024 120 | İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım programında bulunan 1.kat asfalt sathi kaplama işlerinde alt temel malzemesi bulunmadığından ve ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle; Merkez Durdulu Grup Yolu, Merkez Şahbey-Yassıcabel Mevki ve Gemerek Ekizce-Karacalar işlerinin programdan çıkarılmasına, Merkez Olukman-Gaziköy ve Divriği Bayırlı-Başmuhtar Mezrasının işinin yatırım programında kalmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. |
| 2 | 15.08.2024 121 | İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım programında bulunan sanat yapıları (menfez) işlerinde uygun olmayan, kamulaştırma problemi olan ve ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle; Merkez Beşpınar Köyü, Merkez Güneli Köyü, Merkez İlkindi Köyü, Merkez Söğütcük Köyü, Merkez Gözmen Köyü, Akıncılar Kavak Köyü, Divriği Çayözü Köyü, Gemerek Yeniköy-Hayriye Köyü, Gemerek Cesurlar Köyü, Gemerek Palazoğlu Köyü, Gemerek Beştepeler Köyü, Gemerek Eskiçubuk Köyü, İmranlı Maden Köyü, Kangal Kürkçü Köyü, Koyulhisar Kadife Köyü-Akbulut Mezra Yolu, Koyulhisar Kadife Köyü-Tarlabaşı Mezra Yolu, Zara Avşar-Ütükyurdu-Çorak-Söğütlü Köyü Grup Yolu, Zara Aşağımescit Köyü ve Zara Bozkır Köyü Gücükburun Mezrası işlerinin programdan çıkarılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. |
| 3 | 15.08.2024 122 | İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım programında olmayan veya programda olup ödeneği yetmeyen, yol kilometresi yol tülün uzunluğu eksik olan ve 2024 yılı KÖYDES yatırım programında olup ödeneği yetmeyen ancak yapılmasına ihtiyaç duyulan; ekli tabloda isimleri ile açıklamaları belirtilen 25 adet işin İl Özel İdaresi yatırım programına alınmasına ve buna ilişkin olarak hazırlanan ekli “Yatırım Programı Revizyonu”nun kabulüne, oy birliğiyle karar verilmiştir. |
| 4 | 15.08.2024 123 | Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Kangal ilçesi, Reşadiye mahallesi, 314 ada 1 nolu parsel üzerindeki ilçe gençlik merkezi ve halk kütüphanesi binasının zemin katında bulunan 2 adet dükkanın; 3 yıldan fazla kiraya verilmesi hususunda İl Encümeninin yetkili kılınmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. |
| 5 | 15.08.2024 124 | Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Kangal ilçesi, Zafer mahallesi, 188 ada 16 nolu parsel kayıtlı 320,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.200.000,00 TL bedel karşılığında; Mülkiyeti Kangal Belediyesine ait Kangal ilçesi, Gürsel mahallesi, 212 ada 68 nolu parselde kayıtlı 2.887,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1.200.000,00 TL bedel üzerinden bedel ve mesaha farkı gözetmeksizin ayrıca, 212 ada 68 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması ve parselle ilgili belediye imar planının İdaremizin istediği doğrultuda revize edilmesine müteakip tapu devrinin yapılması koşuluyla karşılıklı trampa yolu ile takas edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir. |